Приложение № 1 к

Постановлению администрации

Осецкого сельского поселения

Ярославской области

от 29.12.2021г № 28

**Муниципальная программа**

**Осецкого сельского поселения Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 годы»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2021 – 2023 годы» | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области | | | |
| Куратор муниципальной программы | Глава Осецкого сельского поселения Ярославской области  Сочнев Владимир Александрович | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы | | | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог на территории Осецкого сельского поселения | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | Бюджеты | 2021 | 2022 | 2023 |
| местный | 2758,9 | 2605,0 | 2709,0 |
| районный | 9586,2 | 8963,8 | 9576,2 |
| областной | 2047,7 | 2894,0 | 2894,0 |
| Итого | 14392,8 | 14462,8 | 15179,2 |
| Перечень целевых программ, входящих в состав муниципальной программы | МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2021– 2023 годы» | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://oseckoe-sp.ru> | | | |

1. **Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

Социально-экономическое развитие Осецкогосельского поселения Ярославской области тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами.

Важнейшая задача муниципальной политики - развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры  темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги, а так же безопасности участников дорожного движения.

Автомобильные дороги обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. В настоящее время многие автомобильные дороги на территории поселения не соответствуют нормативам транспортно-эксплуатационного состояния. При недостаточном финансировании нет возможности приведения дорожного полотна в надлежащее состояние, вырастают затраты на их содержание. Большинство дорог не имеют твердого покрытия, разрушаются от действий участников дорожного движения и неблагоприятных погодных условий. Встает острая потребность в замене дорожных знаков и в поддержании уже установленных, а так же в дополнительных работах.

На территории Осецкого сельского поселения Ярославской области в ведении находятся автомобильные дороги протяженностью 265,38 км, в том числе улично - дорожная сеть протяженностью 74,4 км.

**2. Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы**

Администрация Осецкого сельского поселения уделяет значительное внимание развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, ремонта и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог – основная цель муниципальной программы.

Задачи программы:

- межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание и ремонт автомобильных дорог.

По итогам реализации программы предполагается достижение следующих результатов:

- улучшение качества дорожного полотна автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, км по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование планируемых работ | 2021 | 2022 | 2023 |
| ремонт ул. Зеленая д. Поддубново (щебень) | 0,360 |  |  |
| ремонт ул. Зеленая д. Рузбугино (щебень) | 0,300 |
| кап. ремонт а/д Степанково-Хлестово (асфальт) | 0,216 |
| кап. ремонт а/д Степанково-Рузбугино (асфальт) | 0,320 |
| кап. ремонт а/д по Центральной ул. (от Зеленой ул. до границы населенного пункта) в д. Рузбугино |  | 0,200 | 0,214 |
| кап. ремонт а/д Князево - Летнево |  | 0,200 |  |
| кап. ремонт а/д по Зеленой ул. (от Молодежной ул. до Центральной ул.) в д. Рузбугино |  |  | 0,247 |
| благоустройство площади на пересечении Молодежной ул. и Зеленой ул. в д. Рузбугино |  |  | 0,100 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения – офис врача общей практики с. Закобякино |  | 0,124 |  |
| Итого | 1,196 | 0,524 | 0,561 |

**3. Механизм реализации и управление Программой**

Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за её результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Администрация:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей мероприятий и их взаимодействие;

- осуществляет текущее управление, контроль над реализацией программных мероприятий;

- ежегодно уточняет целевые показатели на программные мероприятия, а также определяет первоочередные мероприятия;

- рассматривает на рабочих совещаниях ход реализации Программы и анализирует информацию о выполнении программных мероприятий.

Заместитель Главы Осецкого сельского поселения Ярославской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главе Осецкого сельского поселения Ярославской области информацию о реализации мероприятий программы.

### Оценка эффективности Программы

В целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по каждой муниципальной программе ежегодно Исполнителем проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Приложением № 3 к **Порядку** разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Осецкого сельского поселения Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации, утвержденным постановлением Администрации Осецкого сельского поселения Ярославской области от 23.03.2015 года № 26.

Оценку эффективности реализации программы Исполнитель представляет в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, Главе Осецкого сельского поселения Ярославской области вместе с отчетом о реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели и задач муниципальной программы.

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной программы (в случае если муниципальная программа завершается в отчетном году).

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения действия отдельных подпрограмм или муниципальной программы в целом.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Улучшение качества дорог в населенных пунктах муниципального образования, в основном за счет капитального ремонта, восстановления дорожного полотна, улучшение транспортной инфраструктуры, повышение благоустроенности населенных пунктов, улучшение транспортной доступности.

**6. Ресурсное обеспечение**

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета. Также привлекаются средства районного и областного бюджетов.

Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено выделение средств бюджета Осецкого сельского поселения Ярославской области в объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2021 год,  тысяч рублей | 2022 год, тысяч рублей | 2023 год, тысяч рублей |
| Местный бюджет | 2758,9 | 2605,0 | 2709,0 |
| Районный бюджет | 9586,2 | 8963,8 | 9576,2 |
| Областной бюджет | 2047,7 | 2894,0 | 2894,0 |
| Итого | 14392,8 | 14462,8 | 15179,2 |

**Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы МЦП и отдельных мероприятий**

МЦП направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач МЦП обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализуется МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении».

МЦП включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области, улучшение состояния существующей системы транспортной инфраструктуры, разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения.

Приложение №1  
к муниципальной программе

## МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2021 – 2023 годы»

## Паспорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** | «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2021 – 2023 годы» | | | |
| **Сроки реализации** | 2021-2023 годы | | | |
| **Цель** | Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, ремонта и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. | | | |
| **Основные задачи** | Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения и между населенными пунктами.  Расширение улично-дорожной сети с улучшенным покрытием. | | | |
| **Объем и источники финансирования, *тысяч рублей*** | Бюджет Осецкого сельского поселения, в том числе по годам: | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Местный бюджет | 2758,9 | 2605,0 | 2709,0 |
| Районный бюджет | 9586,2 | 8963,8 | 9576,2 |
| Областной бюджет | 2047,7 | 2894,0 | 2894,0 |
| Всего | 14392,8 | 14462,8 | 15179,2 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения. | | | |
| **Исполнитель** | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области | | | |

Программные мероприятия, источники финансирования и объемы финансовых средств МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | сумма финансирования, тыс. рублей | Объем финансовых средств, тыс. рублей | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Проведение мероприятий в рамках МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области» | | Бюджет Осецкого сельского поселения Ярославской области | 14392,8 | 14462,8 | 15179,2 |
| 1 | Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств местного бюджета и средств областной субсидии |  | 4806,6 | 4652,7 | 4756,7 |
| 2 | Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств межбюджетных трансфертов и областной субсидии |  | 9586,2 | 8963,8 | 9576,2 |
| 3 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения |  | 0 | 846,3 | 846,3 |