**Администрация Осецкого сельского поселения**

**Ярославской области**

**Постановление № 3а**

**12.01.2022 года**

**д. Рузбугино**

**Об утверждении муниципальной программы Осецкого сельского**

**поселения Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства**

**в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2022-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Осецкого сельского поселения Ярославской области, Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу Осецкого сельского поселения

Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2022-2024 годы» согласно Приложению.

1. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы

ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Осецкого сельского поселения Ярославской области.

1. Постановление Администрации Осецкого сельского поселения Ярославской

области от 29.12.2021 года № 125 «О внесении изменений в муниципальную программу Осецкого сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

1. Контроль над исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Осецкого сельского поселения Ярославской области Соловьеву Т.В.
2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на

информационных стендах, расположенных в д. Рузбугино, с. Закобякино, с. Филиппово, д. Раслово, опубликовать в информационном бюллетене «Осецкий вестник» и на интернет-сайте Осецкого сельского поселения oseckoe-sp.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава Осецкого сельского

поселения Ярославской области: В.А. Сочнев

Приложение № 1 к

Постановлению администрации

Осецкого сельского поселения

Ярославской области

от 12.01.2022г № 3а

**Муниципальная программа**

**Осецкого сельского поселения Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2022-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2022 – 2024 годы» | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области | | | |
| Куратор муниципальной программы | Глава Осецкого сельского поселения Ярославской области  Сочнев Владимир Александрович | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы | | | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог на территории Осецкого сельского поселения | | | |
| Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | Бюджеты | 2022 | 2023 | 2024 |
| местный | 2830,7 | 2709,0 | 2818,0 |
| районный | 9437,6 | 9576,2 | 9839,6 |
| областной | 2894,0 | 2894,0 | 2894,0 |
| Итого | 15162,3 | 15179,2 | 15551,6 |
| Перечень целевых программ, входящих в состав муниципальной программы | МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2022– 2024 годы» | | | |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <http://oseckoe-sp.ru> | | | |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

Социально-экономическое развитие Осецкогосельского поселения Ярославской области тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами.

Важнейшая задача муниципальной политики - развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры  темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги, а так же безопасности участников дорожного движения.

Автомобильные дороги обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. В настоящее время многие автомобильные дороги на территории поселения не соответствуют нормативам транспортно-эксплуатационного состояния. При недостаточном финансировании нет возможности приведения дорожного полотна в надлежащее состояние, вырастают затраты на их содержание. Большинство дорог не имеют твердого покрытия, разрушаются от действий участников дорожного движения и неблагоприятных погодных условий. Встает острая потребность в замене дорожных знаков и в поддержании уже установленных, а так же в дополнительных работах.

На территории Осецкого сельского поселения Ярославской области в ведении находятся автомобильные дороги протяженностью 265,38 км, в том числе улично - дорожная сеть протяженностью 74,4 км.

**2. Описание основных целей, задач и прогнозов конечных результатов программы**

Администрация Осецкого сельского поселения уделяет значительное внимание развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание качественной дорожной сети в результате капитального ремонта, ремонта и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог – основная цель муниципальной программы.

Задачи программы: содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения.

По итогам реализации программы предполагается достижение следующих результатов:

- улучшение качества дорожного полотна автомобильных дорог и искусственных сооружений на них по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование планируемых работ | 2022 | 2023 | 2024 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Зеленой ул. (от Молодежной ул. до Центральной ул.) в д. Рузбугино Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области, км | 0,2465 |  |  |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения – офис врача общей практики с. Закобякино, км | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по Центральной ул. (от Зеленой ул. до границы населенного пункта) в д. Рузбугино Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области, км |  | 0,200 | 0,214 |
| Капитальный ремонт площади на пересечении Молодежной ул. и Зеленой ул. в д. Рузбугино Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области, м2 |  | 2619 |  |

**3. Механизм реализации и управление Программой**

Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за её результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств, обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей мероприятий и их взаимодействие, осуществляет текущее управление, контроль над реализацией программных мероприятий, ежегодно уточняет целевые показатели на программные мероприятия, а также определяет первоочередные мероприятия, рассматривает на рабочих совещаниях ход реализации Программы и анализирует информацию о выполнении программных мероприятий.

Заместитель Главы Осецкого сельского поселения Ярославской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главе Осецкого сельского поселения Ярославской области информацию о реализации мероприятий программы.

### Оценка эффективности Программы

В целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по каждой муниципальной программе ежегодно Исполнителем проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Приложением № 3 к **Порядку** разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Осецкого сельского поселения Ярославской области и закрепления процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации, утвержденным постановлением Администрации Осецкого сельского поселения Ярославской области от 23.03.2015 года № 26.

Оценку эффективности реализации программы Исполнитель представляет в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, Главе Осецкого сельского поселения Ярославской области вместе с отчетом о реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели и задач муниципальной программы.

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной программы (в случае если муниципальная программа завершается в отчетном году).

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения действия отдельных подпрограмм или муниципальной программы в целом.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Улучшение качества дорог на территории муниципального образования, в основном за счет капитального ремонта, восстановления дорожного полотна, улучшение транспортной инфраструктуры, повышение благоустроенности населенных пунктов, улучшение транспортной доступности.

**6. Ресурсное обеспечение**

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета. Также привлекаются средства районного и областного бюджетов.

Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено выделение средств бюджета Осецкого сельского поселения Ярославской области в объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2022 год, тыс. рублей | 2023год, тыс. рублей | 2024 год, тыс. рублей |
| Местный бюджет | 2830,7 | 2709,0 | 2818,0 |
| Районный бюджет | 9437,6 | 9576,2 | 9839,6 |
| Областной бюджет | 2894,0 | 2894,0 | 2894,0 |
| Итого | 15162,3 | 15179,2 | 15551,6 |

**Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы МЦП и отдельных мероприятий**

МЦП направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы.

Решение задач МЦП обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы реализуется МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении».

МЦП включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния существующей системы транспортной инфраструктуры, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения.

Приложение №1  
к муниципальной программе

## МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2022 – 2024 годы»

## Паспорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование** | «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области на 2022 – 2024 годы» | | | |
| **Сроки реализации** | 2022-2024 годы | | | |
| **Цель** | Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, капитального ремонта, ремонта и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. | | | |
| **Основные задачи** | Содержание, капитальный ремонт, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения и между населенными пунктами. Расширение улично-дорожной сети с улучшенным покрытием. | | | |
| **Объем и источники финансирования, *тысяч рублей*** | Бюджет Осецкого сельского поселения, в том числе по годам: | | | |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет | 2830,7 | 2709,0 | 2818,0 |
| Районный бюджет | 9437,6 | 9576,2 | 9839,6 |
| Областной бюджет | 2894,0 | 2894,0 | 2894,0 |
| Всего | 15162,3 | 15179,2 | 15551,6 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации** | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения. | | | |
| **Исполнитель** | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области | | | |

Программные мероприятия, источники финансирования и объемы финансовых средств МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансовых средств, тыс. рублей | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Проведение мероприятий в рамках МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области» | | 15162,3 | 15179,2 | 15551,6 |
| 1 | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств местного бюджета и средств областной субсидии | 4829,4 | 4721,7 | 4816,7 |
| 2 | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств межбюджетных трансфертов и областной субсидии | 9437,6 | 9562,2 | 9839,6 |
| 3 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 895,3 | 895,3 | 895,3 |