Приложение № 1

к постановлению Администрации

Осецкого сельского поселения

№ 21 от 14.03.2024 г.

**План**

**мероприятий, направленных на безаварийное**

**прохождение паводкового периода 2024 года на территории Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославкой области.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| 11. |  Подготовить и провести заседания КЧС и ОПБ по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод к безаварийному пропуску вод в 2024 г. |  март | Председатель КЧС и ОПБ –  |  |
| 22. | Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий проверить состояние мест хранения минеральных удобрений, территорий у животноводческих ферм на путях прохождения паводковых вод и в районах возможных подтоплений. | март-апрель 2024 | Председатель КЧСиПБ |  |
|  3. | Уточнить планы действий, расчет сил и средств, привлекаемых организаций по планам взаимодействия для ликвидации последствий весеннего половодья и сезонных паводков. | март 2024г | Председатель КЧСиПБ |  |
| 24. | Провести работу среди населения по снижению последствий таяния снега и затоплению домов и подвалов, производственных объектов в период половодья:1. Своевременно очистить канавы, трубопроводы, трубопереезды.2. Вручение памяток.3.размещение информационных материалов на официальном сайте, в СМИ, информационных стендах. | До окончания паводка | Специалисты поселения |  |
|  5. | Взять под контроль состояние водопропускных труб на автодорогах, при возникновении затора сообщать собственникам автомобильных дорог. | На период паводка | Специалисты поселения |  |
|  6.  | Рекомендовать руководителям учебных заведений провести уроки безопасности по теме: Правила безопасности на льду» в период половодья | До окончания паводка | Специалисты поселения, директора школ |  |
|  7. | Изготовление памяток населению «Меры безопасности на льду», «Выход на лед запрещен» и их распространение. | На период паводка | Специалисты поселения |  |
|  8.  | Информировать население о складывающейся ледовой обстановке на водоемах, мерах безопасности на льду (через средства массовой информации, в библиотеках, в учреждениях культуры) | До окончания паводка | Специалисты поселения |  |
| 39. | Организовать контроль за уровнем паводковых вод | с начала поводкового периода | Глава поселения |  |
|  10. | Уточнить планы эвакуации населения из подтапливаемых мест | до 25.03.2024 | Ответственный за дела ГО |  |
| 511. | Участвовать в проведении проверок по уборке химических удобрений, мусора, навоза с полей, по берегам рек, водоёмов, состояние кладбищ и скотомогильников на предмет размыва  | Весь период | Совместно специалисты поселения, ТОТУ роспотренадзора |  |
| 612. | Организовать размещение материалов по качеству питьевой воды на официальном сайте Осецкого сельского поселения Ярославской области | постоянно | Специалисты поселения  |  |
| 713. | Организовать доклады по паводковой обстановке в ГОЧС района | постоянно | Глава поселения |  |
| 814. | Обеспечить разъяснительную работу среди населения, особенно среди рыбаков и детей о возможных несчастных случаях | Весь период | Специалисты поселения |  |
| 915. | Своевременно реагировать на информацию от населения | постоянно | Глава поселения, специалисты |  |
| 116. | Привлекать к ответственности лиц, допустивших административные нарушения (благоустройство населенных пунктов, свалки)  | постоянно | Глава поселения, ведущие специалисты |  |

Глава Осецкого сельского поселения В.А. Сочнев

 Приложение № 2

к постановлению Администрации

Осецкого сельского поселения

№ 21 от 14.03.2024 г.

Перечень зон возможного подтопления территорий Приложение № 1

к постановлению Администрации

Осецкого сельского поселения

№ 21 от 14.03.2024 г.

 Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области в паводковый период 2024 года.

Осецкое сельское поселение Любимского муниципального района Ярославской области:

1. д. Исады

2. д. Рудниково

3. д. Крутик

4. д. Красный Бор

5. д. Скородумово

6. д. Булаково

7. д. Яковлевское

8. д. Иванниково

9. д. Шигино

10. д. Теренниково

11. д. Андрейково

12. д. Лилицино

13. д. Ившино