Утверждена

Постановлением администрации

Осецкого сельского поселения

Ярославской области

от « » 2015 года №

**Муниципальная программа**

**Осецкого сельского поселения Ярославской области на 2015-2017 годы**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в Осецком**

**сельском поселении Ярославской области»**

1. **Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

Социально-экономическое развитие Осецкогосельского поселения Ярославской области тесным образом связано с совершенствованием и дальнейшим развитием дорожной отрасли, а именно с автомобильными дорогами. Важнейшей задачей муниципальной политики должно стать развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры  темпами, адекватными росту интенсивности движения, количеству автотранспорта и нагрузкам на автомобильные дороги, а так же безопасности участников дорожного движения. Автомобильные дороги обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. В настоящее время многие автомобильные дороги на территории поселения не соответствуют нормативам транспортно-эксплуатационного состояния. При недостаточном финансировании нет возможности приведения дорожного полотна в надлежащее состояние, вырастают затраты на их содержание. Большинство дорог не имеют твердого покрытия, разрушаются от действий участников дорожного движения и неблагоприятных погодных условий. Встает острая потребность в замене дорожных знаков и в поддержании уже установленных, а так же в дополнительных работах. На территории Осецкого сельского поселения Ярославской области в ведении находятся автомобильные дороги протяженностью 252,46 км, в том числе улично - дорожная сеть протяженностью 68 км.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог.

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы**

**и показатели её эффективности**

В результате выполнения мероприятий и программных направлений, предусмотренных настоящей программой, будет улучшено транспортно-эксплуатационное состояние муниципальных автомобильных дорог и повышена безопасность дорожного движения.

**4. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования и ответственных исполнителей представлен в приложении № 2 к Программе.

**5. Финансирование мероприятий Программы**

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы осуществляется в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

**6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

Ответственность за реализацию программных мероприятий несут её непосредственные исполнители – Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Осецкого сельского поселения

Ярославской области

на 2015-2017 годы

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортного обслуживания в Осецком

сельском поселении Ярославской области»

утвержденной постановлением администрации

Осецкого сельского поселения

от «» 2015 года №

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в**

**Осецком сельском поселении Ярославской области» на 2015-2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Осецкого сельского поселения |
| Куратор муниципальной программы | Глава Осецкого сельского поселения  Сочнев Владимир Александрович |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 |
| Цель муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате реконструкции, ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих дорог.  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования. |
| Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, *тыс.руб.* | 2015 год-7685,0  2016 год- 8565,0  2017 год- 7577,0 |
| Перечень целевых программ, входящих в состав муниципальной программы | МЦП «Развитие дорожного хозяйства в Осецком сельском поселении Ярославской области» |
| |  | | --- | | Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | | |  | | --- | |  |   улучшение транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Осецкого сельского поселения

на 2015-2017 годы

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортного обслуживания в Осецком

сельском поселении Ярославской области»

утвержденной постановлением администрации

Осецкого сельского поселения

от «» 2015 года №

**Программные мероприятия, источники финансирования и объемы финансовых средств муниципальной программы**

**Осецкого сельского поселения на 2015-2017 годы**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в**

**Осецком сельском поселении Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансовых средств, тыс.рублей | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
|  | **Проведение мероприятий в рамках МЦП «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в**  **Осецком сельском поселении Ярославской области»** | Бюджет Осецкого сельского поселения | **7685,0** | **8565,0** | **7577,0** |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги местного значения до населенного пункта д.Курочкино |  | 5300,0 |  |  |
| 2 | Летнее содержание дорог на территории Осецкого сельского поселения |  | 1739,0 | 1700,0 | 1700,0 |
| 3 | Зимнее содержание дорог на территории Осецкого сельского поселения |  | 646,0 | 700,0 | 700,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Осецкого сельского поселения

на 2015-2017 годы

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортного обслуживания в Осецком

сельском поселении Ярославской области»

утвержденной постановлением администрации

Осецкого сельского поселения

от «» 2015 года №

**Эффективность программных мероприятий муниципальной программы**

**Осецкого сельского поселения на 2015-2017 годы**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в**

**Осецком сельском поселении Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  мероприятия | Наименование программы | Объем финансирования, тысяч рублей | Ожидаемый результат |  |
| 1 | Муниципальная программа Осецкого сельского поселения на 2015-2017 годы  «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в Осецком сельском поселении» | 2015 г – 7685,0  2016 г – 8565,0  2017 г – 7577,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих требованиям и условиям безопасности дорожного движения, улучшение подъездов к населенным пунктам, расположенным на территории поселения, и как следствие улучшение уровня жизни населения, качественное содержание дорог в зимнее время, своевременная расчистка дорог от снега, что обеспечит доступность. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Осецкого сельского поселения

на 2015-2017 годы

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортного обслуживания в Осецком

сельском поселении Ярославской области»

утвержденной постановлением администрации

Осецкого сельского поселения

от «» 2015 года №

**Форма**

**планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы Осецкого сельского поселения на 2015-2017 годы**

**«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в**

**Осецком сельском поселении Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи, тысяч рублей | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Исполнение муниципальных функций в части ремонта дорог на территории Осецкого сельского поселения | 2015 г – 5300,0  2016 г – 6165,0  2017 г – 5177,0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям ежегодно не менее, чем на 1 км | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Исполнение муниципальных функций в части летнего содержания дорог на территории Осецкого сельского поселения | 2015г – 1739,0  2016г - 1700,0  2017г – 1700,0 | Восстановление асфальтового, гравийного и грунтового покрытия дорог местного значения (ямочный ремонт), улучшение состояния данного вида дорог | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Исполнение муниципальных функций в части зимнего содержания дорог на территории Осецкого сельского поселения | 2015 г – 646,0  2016 г – 700,0  2017 г – 700,0 | Своевременная расчистка дорог местного значения, подъездов к населенным пунктам, внутри населенных пунктов, что обеспечит доступность снабжения населения в зимний период продуктами питания, социальной и медицинской помощью. | % | 100 | 100 | 100 |