Приложение № 2

 к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Осецкого сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы»

за \_\_\_\_\_\_\_2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения  | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы)  результативности выполнения  мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий,Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено(кассовый расход) | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт  | Процент испол-нения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Организация в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцевСовершенствование системы комплексного благоустройства на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения  | тысяч рублей  | 194,2 | 194,2 | 100 |  |  |
| тысяч рублей  | 2407,1 | 2227,1 | 92 |
|  1  | Задача:Обеспечение безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу питьевой водой жителей Осецкого сельского поселения, недопущение неблагоприятных органолептических свойств водоисточников (колодцев).Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов  | тысяч рублей  | 194,2 | 194,2 | 100 |  |  |
| тысяч рублей | 2407,1 | 2227,1 | 92 |
| 1.1 | МЦП 1. «Развитие водоснабжения населенных пунктов Осецкого сельского поселения Ярославской области»2. «Благоустройство территории Осецкого сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы  |  | районный бюджетместный бюджетместный бюджет |  194,22407,1 | 194,22227,1 | 10092 | тысяч рублейтыс. рублей | 194,22407,1 | 194,22227,1 | 10092 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия 1.Содержание и ремонт колодцев2. Содержание систем наружного освещения3. Текущее содержание и благоустройство территории общего пользования;благоустройство мест захоронений;обработка зон массового отдыха населения от клещей;прочее благоустройство: чистка прудов, окрашивание территории, вырубка кустов и деревьев  |  | районный бюджетместный бюджетместный бюджет |  194,21463,8943,3 | 194,21283,8943,3 | 10088100 | тыс. рублейтыс. рублейтыс. рублей | 194,21463,8943,3 | 194,21283,8943,3 | 10088100 |  |  |
|  | Итого по программе  | 2021 |  | 2601,3 | 2421,3 | 93 | тыс. рублей | 2601,3 | 2421,3 | 93 | нехватка финансирования | Администрация Осецкого СП |