Приложение № 2

 к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в Осецком сельском поселении Ярославской области»

за \_\_\_\_\_\_\_2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения  | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы)  результативности выполнения  мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий,Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено(кассовый расход) | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт  | Процент испол-нения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог на территории Осецкого сельского поселения  | т. руб | 15426,8 | 14737,2 |  96 |  |  |
| ...  |  |  |  |
|  1  | Задача:Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов поселения и между населенными пунктами. | т. руб | 15426,8 | 14737,2 |  96 |  |  |
| ...  |  |  |  |
| 1.1 | МЦПРазвитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания в Осецком сельском поселении Ярославской области»  | 2023 |  местный бюджетрайонный бюджетобластной бюджет | 3846,8 7783,83796,1 | 3157,27783,83796,1 | 89,7100100 | т. руб | 3846,87783,83796,1 | 3157,27783,83796,1 | 89,7100100 |  |  |
| 1.2 | Мероприятия1Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 3. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | 2023 | местный и областной бюджетрайонный и областной бюджетместный и областной бюджет | 6704,1 7783,8  938,9 | 6014,57783,8938,9 |  89,7100 100 | т. рубт. рубт. руб | 6704,1 7783,8  938,9 | 6014,57783,8938,9 |  89,7100 100 | поступление акцизов в последний день года |  |
|  | Итого по программе  |  |  |  15426,8 |  14737,2 |  98.1 | тысяч рублей |  15426,8 |  14737,2 |   98.1 |  | Администрация Осецкого СП |

1) индекс результативности показателей $Ri= \frac{P факт-P баз}{P план-P баз}$ х 100%, = 14737,2 : 15426,8 х 100= 96

 2) индекс результативности программы $R= \frac{\sum\_{i=1}^{p}Ri}{p}$ = 96:1 = 96 (R ≥ 95% высокорезультативная)

 3) Эффективность программы $E исп= \frac{R}{F факт/Fплан}$ = 96: (14737,2 : 15426,8) = 100 (Еисп ≥ 100% высокоэффективная)