Приложение № 2

 к Порядку

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Осецкого сельского поселения Ярославской области»

за \_\_\_\_\_\_\_2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения  | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы)  результативности выполнения  мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий,Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено(кассовый расход) | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт  | Процент испол-нения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Организация в границах сельских поселений нецентрализованного холодного водоснабжения с использованием шахтных колодцевСовершенствование системы комплексного благоустройства на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения  | тысяч рублей  | 431,3 | 431,3 | 100 |  | Администрация Осецкого СП |
| тысяч рублей  | 1908,4 | 1646,7 | 86,0 |
|  1  | Задача:Обеспечение безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу питьевой водой жителей Осецкого сельского поселения, недопущение неблагоприятных органолептических свойств водоисточников (колодцев).Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов  | тысяч рублей  | 431,3 | 431,3 | 100 |  | Администрация Осецкого СП |
| тысяч рублей | 1908,4 | 1646,7 | 86,0 |
| 1.1 | МЦП 1. «Развитие водоснабжения населенных пунктов Осецкого сельского поселения Ярославской области»2. МЦП «Благоустройство территории Осецкого сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы  | 2023 | районный бюджетместный бюджетместный бюджет |  431,31908,4 | 431,31646,7 | 100 86,0 | тысяч рублейтыс. рублей | 431,31908,4 | 431,31646,7 | 10086,0 |  | Администрация Осецкого СП |
| 1.2 | Мероприятия 1. Устройство, ремонт колодцев (по заявлениям жителей)2. Содержание систем наружного освещения3. Текущее содержание и благоустройство территории общего пользования;благоустройство мест захоронений;обработка зон массового отдыха населения от клещей;прочее благоустройство: чистка прудов, окрашивание территории, вырубка кустов и деревьев   | 2023 | районный бюджетместный бюджетместный бюджет |  431,31340,7567,7 | 431,31088,2558,5 |  100  81 98 | тыс. рублейтыс. рублейтыс. рублей | 431,31340,7567,7 | 431,31088,2558,5 | 1008198 |  | Администрация Осецкого СП |
|  | Итого по программе  |  |  | 2339,6 | 2078,0 |  88,8 | тыс. рублей | 2339,6 | 2078,0 |  89 | отсутствие необходимости в закупаемых работах, услугах, товарах. | Администрация Осецкого СП |

**Оценка эффективности реализации МП**

1) индекс результативности показателей $Ri= \frac{P факт-P баз}{P план-P баз}$ х 100%, = 2078,0 : 2339,6 х 100= 88,8

2) индекс результативности программы $R= \frac{\sum\_{i=1}^{p}Ri}{p}$ = 88,8:1 = 88,8 (85% <R < 95% средняя результативность)

3) Эффективность программы $E исп= \frac{R}{F факт/Fплан}$ = 88,8 : (2078,0 : 2339,6) = 100 (Еисп ≥ 100% высокоэффективная)